**Minutes of Claim Negotiations**

weMZ 20/03/20250 ZvwiL wK‡kviMÄ cvwb Dbœqb wefv‡Mi mfv K‡ÿ AÎ wefv‡Mi Awa‡b ev¯Íevqbvaxb 20wU c¨v‡K‡Ri mvwe©K AMÖMwZ wVKv`vi KZ…©K `vwLjK…Z Claim mg~n Ges Gi wb®úwË wb‡q 1wU mfv AbywôZ nq| mfvq wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, wK‡kviMÄ g‡nv`q D‡jøwLZ Pzw³ mg~‡ni Project Manager wn‡m‡e mfvcwZZ¡ K‡i| mfvq µqKvix (PE) wn‡m‡e cÖKí cwiPvjK g‡nv`q Ges Zvi `ß‡ii Dc-cÖKí cwiPvjK g‡nv`q Dcw¯’Z wQ‡jb| mfvq D‡jøwLZ c¨v‡KR mg~‡ni wVK`v‡ii g‡bvbxZ cÖwZwbwae„›` Dcw¯’Z wQ‡jb (Dcw¯’wZi ZvwjKv mshyw³-1)|

mfvi Ab¨vb¨ m~Px I wm×všÍ wb‡gœ QK AvKv‡i Dc¯’vcb Kiv n‡jvt

| **Av‡jvP¨ m~Px** | **wewfbœ As‡Mi gZvgZ** | **wm×všÍ** |
| --- | --- | --- |
| 1| c¨v‡KR bs- Kish/PW-02 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, evUv Lvj Lb‡bi wKtwgt 0.000 n‡Z 2.790 ch©šÍ mvB‡U A`¨vewa eywS‡q †`Iqv nqwb| G eve` Zvi 7.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q Ges wZwb 1000 w`b e„w×i Rb¨ Av‡e`b Rvbvb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 15/06/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 15/06/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 2| c¨v‡KR bs- Kish/PW-03 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, wKtwgt 7.369 n‡Z 17.749 wKtwgt = 10.383 wKtwgt WzešÍ euv‡ai wbg©vY Kv‡Ri mvBU Zv‡K mwVKfv‡e eywS‡q †`Iqv nqwb| AZ¨šÍ 5wU ¯’v‡b Zvi G·v‡fUih I eyj†WvRvi ‡gvwejvB‡Rk‡bi ciI ¯’vbxq Rwgi gvwjK f‚wg AwaMÖn‡Yi ÿwZc~iY bv cIqvq KvR eÜ K‡i w`‡q‡Q| G Rb¨ hš¿cvwZ mvB‡U †gvwejvB‡Rkb eve` Zvi 16.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q| KvRwU h\_vh\_ fv‡e m¤úbœ Ki‡Y Zvi AvMvgx 30/06/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 31/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 31/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 3| c¨v‡KR bs- Kish/PW-04 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, wKtwgt 7.369 n‡Z 17.749 wKtwgt = 10.383 wKtwgt WzešÍ euv‡ai wbg©vY Kv‡Ri mvBU Zv‡K mwVKfv‡e eywS‡q †`Iqv nqwb| AZ¨šÍ 5wU ¯’v‡b Zvi G·v‡fUih I eyj†WvRvi ‡gvwejvB‡Rk‡bi ciI ¯’vbxq Rwgi gvwjK f‚wg AwaMÖn‡Yi ÿwZc~iY bv cIqvq KvR eÜ K‡i w`‡q‡Q| G Rb¨ hš¿cvwZ mvB‡U †gvwejvB‡Rkb eve` Zvi 16.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q| KvRwU h\_vh\_ fv‡e m¤úbœ Ki‡Y Zvi AvMvgx 30/06/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 31/03/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 31/03/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 4| c¨v‡KR bs- Kish/PW-05 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, wKtwgt 7.369 n‡Z 17.749 wKtwgt = 10.383 wKtwgt WzešÍ euv‡ai wbg©vY Kv‡Ri mvBU Zv‡K mwVKfv‡e eywS‡q †`Iqv nqwb| AZ¨šÍ 5wU ¯’v‡b Zvi G·v‡fUih I eyj†WvRvi ‡gvwejvB‡Rk‡bi ciI ¯’vbxq Rwgi gvwjK f‚wg AwaMÖn‡Yi ÿwZc~iY bv cIqvq KvR eÜ K‡i w`‡q‡Q| G Rb¨ hš¿cvwZ mvB‡U †gvwejvB‡Rkb eve` Zvi 16.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q| KvRwU h\_vh\_ fv‡e m¤úbœ Ki‡Y Zvi AvMvgx 30/06/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 15/03/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 15/03/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 5| c¨v‡KR bs- Kish/PW-06 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, KvUv Lvj Lb‡bi wKtwgt 0.000 n‡Z 2.790 ch©šÍ mvB‡U A`¨vewa eywS‡q †`Iqv nqwb| G eve` Zvi 9.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q Ges wZwb 1000 w`b e„w×i Rb¨ Av‡e`b Rvbvb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I KvUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 25/05/2019 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 25/05/2019 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 6| c¨v‡KR bs- Kish/PW-07 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, wKtwgt 7.369 n‡Z 17.749 wKtwgt = 10.383 wKtwgt WzešÍ euv‡ai wbg©vY Kv‡Ri mvBU Zv‡K mwVKfv‡e eywS‡q †`Iqv nqwb| AZ¨šÍ 5wU ¯’v‡b Zvi G·v‡fUih I eyj†WvRvi ‡gvwejvB‡Rk‡bi ciI ¯’vbxq Rwgi gvwjK f‚wg AwaMÖn‡Yi ÿwZc~iY bv cIqvq KvR eÜ K‡i w`‡q‡Q| G Rb¨ hš¿cvwZ mvB‡U †gvwejvB‡Rkb eve` Zvi 16.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q| KvRwU h\_vh\_ fv‡e m¤úbœ Ki‡Y Zvi AvMvgx 30/06/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 31/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 31/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 7| c¨v‡KR bs- Kish/PW-09 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rwg gvwjK‡`i evavi Kvi‡b wZwb WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR mgvß Ki‡Z cvi‡Qb bv|wbg©vYvaxb †i¸‡jUi i¶bv‡e¶b Ges mvBU gwejvB‡Rkb eve` Zvi 15.00 j¶ UvKv ¶wZ n‡q‡Q |  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR সমাপ্ত Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 31/04/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 31/04/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 8| c¨v‡KR bs- Kish/PW-10 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, wKtwgt 7.369 n‡Z 17.749 wKtwgt = 10.383 wKtwgt WzešÍ euv‡ai wbg©vY Kv‡Ri mvBU Zv‡K mwVKfv‡e eywS‡q †`Iqv nqwb| AZ¨šÍ 5wU ¯’v‡b Zvi G·v‡fUih I eyj†WvRvi ‡gvwejvB‡Rk‡bi ciI ¯’vbxq Rwgi gvwjK f‚wg AwaMÖn‡Yi ÿwZc~iY bv cIqvq KvR eÜ K‡i w`‡q‡Q| G Rb¨ hš¿cvwZ mvB‡U †gvwejvB‡Rkb eve` Zvi 16.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q| KvRwU h\_vh\_ fv‡e m¤úbœ Ki‡Y Zvi AvMvgx 30/06/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 21/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 21/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 9| c¨v‡KR bs- Kish/PW-11 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, wKtwgt 7.369 n‡Z 17.749 wKtwgt = 10.383 wKtwgt WzešÍ euv‡ai wbg©vY Kv‡Ri mvBU Zv‡K mwVKfv‡e eywS‡q †`Iqv nqwb| AZ¨šÍ 5wU ¯’v‡b Zvi G·v‡fUih I eyj†WvRvi ‡gvwejvB‡Rk‡bi ciI ¯’vbxq Rwgi gvwjK f‚wg AwaMÖn‡Yi ÿwZc~iY bv cIqvq KvR eÜ K‡i w`‡q‡Q| G Rb¨ hš¿cvwZ mvB‡U †gvwejvB‡Rkb eve` Zvi 16.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q| KvRwU h\_vh\_ fv‡e m¤úbœ Ki‡Y Zvi AvMvgx 30/06/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 21/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 21/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 10| c¨v‡KR bs- Kish/PW-12 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, jvjcyi Lvj Lb‡bi wKtwgt 0.000 n‡Z 2.790 ch©šÍ mvB‡U A`¨vewa eywS‡q †`Iqv nqwb| G eve` Zvi 9.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q Ges wZwb 1000 w`b e„w×i Rb¨ Av‡e`b Rvbvb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I KvUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 30/07/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 30/07/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 11| c¨v‡KR bs- Kish/PW-13 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, wKtwgt 7.369 n‡Z 17.749 wKtwgt = 10.383 wKtwgt WzešÍ euv‡ai wbg©vY Kv‡Ri mvBU Zv‡K mwVKfv‡e eywS‡q †`Iqv nqwb| AZ¨šÍ 5wU ¯’v‡b Zvi G·v‡fUih I eyj†WvRvi ‡gvwejvB‡Rk‡bi ciI ¯’vbxq Rwgi gvwjK f‚wg AwaMÖn‡Yi ÿwZc~iY bv cIqvq KvR eÜ K‡i w`‡q‡Q| G Rb¨ hš¿cvwZ mvB‡U †gvwejvB‡Rkb eve` Zvi 16.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q| KvRwU h\_vh\_ fv‡e m¤úbœ Ki‡Y Zvi AvMvgx 30/06/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 31/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 31/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 12| c¨v‡KR bs- Kish/PW-14 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, wKtwgt 7.369 n‡Z 17.749 wKtwgt = 10.383 wKtwgt WzešÍ euv‡ai wbg©vY Kv‡Ri mvBU Zv‡K mwVKfv‡e eywS‡q †`Iqv nqwb| AZ¨šÍ 5wU ¯’v‡b Zvi G·v‡fUih I eyj†WvRvi ‡gvwejvB‡Rk‡bi ciI ¯’vbxq Rwgi gvwjK f‚wg AwaMÖn‡Yi ÿwZc~iY bv cIqvq KvR eÜ K‡i w`‡q‡Q| G Rb¨ hš¿cvwZ mvB‡U †gvwejvB‡Rkb eve` Zvi 16.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q| KvRwU h\_vh\_ fv‡e m¤úbœ Ki‡Y Zvi AvMvgx 30/06/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 25/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 25/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 13| c¨v‡KR bs- Kish/PW-15 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rwg gvwjK‡`i evavi Kvi‡b wZwb WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR mgvß Ki‡Z cvi‡Qb bv|wbg©vYvaxb †i¸‡jUi i¶bv‡e¶b Ges mvBU gwejvB‡Rkb eve` Zvi 15.00 j¶ UvKv ¶wZ n‡q‡Q |  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR সমাপ্ত Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 25/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 25/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 14| c¨v‡KR bs- Kish/PW-16 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rwg gvwjK‡`i evavi Kvi‡b wZwb WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR mgvß Ki‡Z cvi‡Qb bv|wbg©vYvaxb †i¸‡jUi i¶bv‡e¶b Ges mvBU gwejvB‡Rkb eve` Zvi 15.00 j¶ UvKv ¶wZ n‡q‡Q |  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR সমাপ্ত Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 25/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 25/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 15| c¨v‡KR bs- Kish/PW-17 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, evUv Lvj Lb‡bi wKtwgt 0.000 n‡Z 2.790 ch©šÍ mvB‡U A`¨vewa eywS‡q †`Iqv nqwb| G eve` Zvi 7.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q Ges wZwb 1000 w`b e„w×i Rb¨ Av‡e`b Rvbvb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 25/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 25/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 16| c¨v‡KR bs- Kish/PW-18 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rwg gvwjK‡`i evavi Kvi‡b wZwb WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR mgvß Ki‡Z cvi‡Qb bv|wbg©vYvaxb †i¸‡jUi i¶bv‡e¶b Ges mvBU gwejvB‡Rkb eve` Zvi 15.00 j¶ UvKv ¶wZ n‡q‡Q |  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR সমাপ্ত Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 31/03/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 31/03/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 17| c¨v‡KR bs- Kish/PW-19 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, evUv Lvj Lb‡bi wKtwgt 0.000 n‡Z 2.790 ch©šÍ mvB‡U A`¨vewa eywS‡q †`Iqv nqwb| G eve` Zvi 7.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q Ges wZwb 1000 w`b e„w×i Rb¨ Av‡e`b Rvbvb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 15/07/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 15/07/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 18| c¨v‡KR bs- Kish/PW-20 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rwg gvwjK‡`i evavi Kvi‡b wZwb WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR mgvß Ki‡Z cvi‡Qb bv|wbg©vYvaxb †i¸‡jUi i¶bv‡e¶b Ges mvBU gwejvB‡Rkb eve` Zvi 15.00 j¶ UvKv ¶wZ n‡q‡Q |  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I WvBfvikb P¨v‡bj KvUvi KvR সমাপ্ত Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 31/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 31/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 19| c¨v‡KR bs- Kish/PW-24 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, wKtwgt 7.369 n‡Z 17.749 wKtwgt = 10.383 wKtwgt WzešÍ euv‡ai wbg©vY Kv‡Ri mvBU Zv‡K mwVKfv‡e eywS‡q †`Iqv nqwb| AZ¨šÍ 5wU ¯’v‡b Zvi G·v‡fUih I eyj†WvRvi ‡gvwejvB‡Rk‡bi ciI ¯’vbxq Rwgi gvwjK f‚wg AwaMÖn‡Yi ÿwZc~iY bv cIqvq KvR eÜ K‡i w`‡q‡Q| G Rb¨ hš¿cvwZ mvB‡U †gvwejvB‡Rkb eve` Zvi 16.00 jÿ UvKv Avw\_©K ÿwZ n‡q‡Q| KvRwU h\_vh\_ fv‡e m¤úbœ Ki‡Y Zvi AvMvgx 30/06/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ mgq cÖ‡qvRb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 15/06/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 15/06/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |
| 20| c¨v‡KR bs- Kish/PW-26 Gi wVKv`vi KZ…©K DÌvwcZ wewfbœ (Claim) | wVKv`vi cÖwZwbwa Rvbvb †h, Kvjbv Lvj Lb‡bi KvR ¯’vbxq Rwg gvwjK‡`i evavi Kvi‡b AvcvZZ eÜ Av‡Q| wZwb Rwg AwaMÖnb KvR mgvß K‡i mvBU n¯—vš—‡ii Rb¨ Aby‡iva K‡ib| wZwb AviI e‡jb BZtg‡a¨ Zvi 20 j¶ UvKvi Avw\_©K ¶wZ n‡q‡Q| wZwb ¶wZc~iY mn 30/06/2022 mvj ch©š— Kv‡Ri mgq e„w×i Av‡e`b Rvbvb|  cÖKí ciPvjK g‡nv`q Rvbvb, wVKv`v‡ii Avw\_©K `vex h\_vh\_ bq| Z‡e c¨v‡KRwUi wewfbœ Kv‡Ri µwU ms‡kvab I evUv Lvj Lbb Gi Rb¨ wWwcwc ms¯’v‡bi g‡a¨ mgq e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|  Project Manager Dc‡iv³ Av‡jvPbvi cwi‡cÖwÿ‡Z mgq e„w× mn hveZxq KvR AvMvgx 21/05/2020 Zvwi‡L mgvwßi j‡ÿ¨ gZvgZ †`b| cÖKí cwiPvjK I wVKv`vi Dchy©³ wel‡q GKgZ †cvlY K‡ib| | KvR mgvwßi Rb¨ ZvwiL AvMvgx 21/05/2020 ch©š— e„w×i Rb¨ \_vh\_ KiwZc‡¶i wbKU Av‡e`b Kiv n‡e| |